# SiteFlow 多语言独立站 SaaS — MVP 核心闭环 PRD（P0）

版本：v1.5 ｜ 日期：2026-07-09 ｜ 作者：产品（Leo）+ AI 协同

依据：《多语言独立站SaaS系统_落地实施方案》（2026-06-25）+ 当前代码体检

阶段：需求规划 → PRD 撰写（阶段二）→ 决策已确认，进入研发

变更：v1.1 锁定 5 项关键决策（见第十一节决策记录），将「可视化拖拽建站」从 P1 拉入本期。v1.2 补全 M1 翻译降级、M2 显价规则、M3 订单回流 UI 串联，并落地 M5 轻量拖拽建站。v1.3 闭合 M5 前台渲染断点（builder 落库→前台按序渲染，六类区块 + 真实商品 + RTL 均验证）。v1.4 落地 B2C 购物车 + 合并结算（Zustand 购物车状态 + localStorage 持久化 + 全站抽屉 + 多商品合并下单复用 M3/M4 回流），W10–W12「B2C 结算打磨」主线完成。v1.5 落地 B2C 税费/运费（服务端权威计费 lib/billing.ts + Order.shippingAmount/taxAmount 落库 + 佣金按含税运费总额计提）+ 双后端收敛决策落地（实证两套 SitePage schema 早已对齐、修正 PRD 陈旧结论；api generateAgentSite 补种默认 SitePage；api schema 补 Order/OrderItem 镜像模型 + 只读 GET /api/v1/orders 同源聚合）。

---

## 一、背景

SiteFlow 定位为「建站 + 分销」一体化的多语言独立站 SaaS，区别于 Shopify/Wix 等通用建站工具，核心解决跨境 B2B/B2C 卖家两个痛点：多语言获客与代理分销。

当前代码（从扣子接手）已实现建站生成器、批发价体系、代理站生成等模块的框架，但存在两点问题：

分销闭环未闭合——代理站产生的订单无法回流主账号（无 Order 表）

双后端并存——前端 55 个 Next.js API Routes 直接连库，NestJS 后端（30+ 接口）未被调用，维护成本高

本 PRD 聚焦 P0 主轴线：主账号建站 → 设定批发价 → 一键生成代理站 → 代理站订单回流主账号，补全闭环并统一技术底座决策。

---

## 二、目标

| 类型 | 目标 |
| --- | --- |
| 北极星目标 | 主账号可完整跑通「建站 → 设价 → 生成代理站 → 收到代理站订单」闭环 |
| 业务目标 | 验证「建站+分销」差异化价值，3 个月内获取首批种子用户 |
| 技术目标 | P0 闭环功能可用、数据真实落库（非 mock），双后端去留决策落地 |

不在本期范围：云仓模块、中东 RTL 深度定制、GDPR 合规模块、三级分销裂变（均属 P1/P2）。

⚠️ 范围变更（v1.1）：「可视化拖拽建站」经 Leo 确认拉入本期（原属 P1）。但受 12 周 / 2 人团队约束，MVP 先做轻量版（区块级拖拽 + 模板复用 + 实时预览），完整自由画布留 P1。详见第十二节 M5。

---

## 三、用户故事

作为主账号，我想用模板快速生成一个多语言站点，并自动翻译核心页面，以便小语种市场快速获客。

作为主账号，我想为不同代理商设定不同的批发价等级，以便管理分销价差。

作为主账号，我想一键为代理商生成带批发价的独立站并绑定域名，以便快速扩张分销网络。

作为主账号，我想看到代理站产生的订单回流汇总，以便掌握分销业绩与佣金结算。

作为代理商，我想拥有一个独立域名站点，展示主账号商品并按我的批发价售卖，以便拓展客户。

---

## 四、功能清单

| 模块 | 功能点 | 代码现状 | PRD 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 多语言建站生成器 | 模板选择、AI 翻译、5 类页面生成（home/products/product-detail/about/contact）、多语言预览、发布 | 🟢 框架在 | ✅ 翻译降级已补全（降级信号 + 诚实状态） |
| M2 批发价权限体系 | 价格等级配置、商品按层级定价、登录后按角色显价、代理站应用对应 tier | 🟡 后端+前端基础在 | ✅ 显价规则已落地（鉴权 + role/tier + 前端显价） |
| M3 代理站一键生成 | 选模板→选语言→自动同步商品/价格、独立域名绑定、状态管理 | 🟡 逻辑在（已修复） | ✅ 订单回流 UI 已串联（storefront checkout → POST /api/orders） |
| M4 代理站订单回流 | 代理站订单上报、主账号汇总、佣金计算触发、对账 | 🔴 无（需新建） | 本期新增核心 |

---

## 五、需求描述（EARS 原则）

### M1 多语言建站生成器

[Ubiquitous] 系统应始终基于已启用的站点模板（含 b2b/b2c/dtc 分类）生成站点页面。

[Event-driven] 当主账号在向导中提交「生成站点」请求时，系统应在 30 秒内完成所选语言的 5 类核心页面生成并返回预览链接。

[Event-driven] 当某语言页面翻译失败时，系统应自动降级为该语言的源语言内容并标记 translating 状态，而非中断整个建站流程。

[State-driven] 当站点处于 draft 状态时，系统应仅允许站内预览，禁止外部访问。

[Unwanted] 若生成过程中数据库连接中断，则系统应回滚已写入的 site_pages 记录并返回明确错误码，避免产生半个站点。

### M2 批发价权限体系

[Ubiquitous] 系统应始终以 ProductPrice（按 tierId）作为商品批发价唯一数据源。

[Event-driven] 当主账号为某商品配置某等级价格时，系统应校验价格 > 0 且货币合法，写入 product_prices 表。

[State-driven] 当访客未登录时，商品页应仅展示零售参考价（或隐藏价格，依租户配置）；当代理商登录且其 tierId 匹配时，应展示对应层级批发价。

[Optional] 若租户配置了「展示零售价对比」，则系统应在批发价旁展示节省金额百分比。

### M3 代理站一键生成

[Event-driven] 当主账号触发「生成代理站」时，系统应复制主站商品 + 该代理商 tierId 对应的批发价到新站点，并继承主站语言配置。

[Unwanted] 若目标子域名已被占用，则系统应返回 DOMAIN_CONFLICT 并提示更换，不覆盖已有站点。

[State-driven] 当代理站生成完成后，系统应将代理站 status 置为 draft 并等待主账号发布或代理商自行配置。

### M4 代理站订单回流（新增）

[Ubiquitous] 系统应将所有代理站上报的订单统一归属到主账号进行汇总统计。

[Event-driven] 当代理站提交一笔订单（含商品、数量、成交价、tier）时，系统应写入 orders 表并标记 source=agent_site，同时触发对应 commission_rules 的佣金预估。

[Unwanted] 若上报订单的商品 SKU 在主站不存在，则系统应记录为 unmatched 状态并通知主账号人工处理，而非丢弃。

[State-driven] 当订单处于 paid 状态时，系统应将其金额计入主账号分销业绩，并标记为可结算佣金。

---

## 六、流程说明

### 主轴线流程

[主账号] 选模板+语言 → M1 生成多语言站点(草稿)
    ↓
[主账号] 配置批发价等级 + 商品按层级定价 → M2
    ↓
[主账号] 创建代理商 + 选 tier → 触发 M3 一键生成代理站(独立域名, 带批发价)
    ↓
[代理商] 独立站获客 → 客户下单 → M4 订单上报(标记 source=agent_site)
    ↓
[系统] 订单回流主账号汇总 + 触发佣金预估
    ↓
[主账号] 查看分销业绩 + 佣金结算

### M4 订单回流数据流

代理站前端 → POST /api/orders (siteId, items[{sku, qty, price}], customer)
    → 校验 site 归属(agent.siteId == 当前站)
    → 写 orders + order_items
    → 匹配 commission_rules → 写 commission_records(pending)
    → 返回 orderId

---

## 七、交互说明

| 页面/接口 | 交互要点 |
| --- | --- |
| 建站向导 sites/new | 步骤条：选模板 → 填域名 → 选语言 → 自动生成 → 预览 |
| 商品批发价 products/[id] | 登录后按角色显价；主账号可见全 tier 价格矩阵 |
| 代理站管理 agents/[id] | 显示代理站状态、域名、商品同步数、订单数 |
| 订单回流 agents/[id]/orders 或 commissions | 主账号视角汇总代理站订单 + 佣金预估 |

---

## 八、数据指标

| 指标 | 定义 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 北极星：闭环完成率 | 成功跑通「建站→代理站→订单回流」的主账号占比 | MVP 期 ≥ 30% |
| 建站成功率 | 生成请求成功 / 总请求 | ≥ 95% |
| 平均建站耗时 | 提交到预览可用 | ≤ 30s |
| 代理站激活率 | 生成后发布/有订单的代理站占比 | ≥ 50% |
| 订单回流准确率 | 匹配成功订单 / 总上报订单 | ≥ 98% |

---

## 九、验收标准（Acceptance Criteria）

### M1 建站生成器

[ ] 主账号可选 3 套模板之一创建站点

[ ] 选定 3+ 语言后，系统在 30s 内生成 home/products/product-detail/about/contact 五类页面

[ ] 翻译失败不影响其他语言，失败项标记 translating

[ ] draft 站点外部不可访问，published 后可访问

[ ] 数据库 site_pages 有对应记录，无半个站点残留

### M2 批发价体系

[ ] 主账号可配置 ≥ 2 个价格等级及折扣

[ ] 商品可按 tier 设置价格，落库 product_prices

[ ] 未登录访客不显示批发价；代理商登录后按自身 tier 显价

[ ] 价格货币合法校验生效

### M3 代理站生成

[ ] 一键生成带独立域名的代理站，继承主站商品 + 该 agent tier 价格

[ ] 域名冲突返回明确错误，不覆盖

[ ] 生成后状态为 draft，可发布

### M4 订单回流（核心新增）

[ ] 代理站可上报订单，写入 orders + order_items，source=agent_site

[ ] 订单触发对应佣金规则，生成 commission_records(pending)

[ ] SKU 不匹配订单标记 unmatched 并通知主账号

[ ] 主账号后台可查看代理站订单汇总与佣金预估

[ ] paid 订单计入分销业绩

---

## 十、边界 / 异常 / 权限 / 数据口径 / 埋点

### 边界与异常

翻译 API 不可用 → 降级源语言 + 标记，不中断

代理站域名冲突 → DOMAIN_CONFLICT

订单 SKU 不匹配 → unmatched + 通知

主站商品删除 → 代理站已同步副本保留（不级联删）

### 权限规则

主账号：可管理自己站点、商品、代理商、佣金

代理商：仅可访问被分配的站点与自身佣金记录，不可改主站商品

API 层统一 JWT 鉴权，代理站订单上报须携带合法 site token

### 数据口径

批发价：以 product_prices.price（按 tierId）为准，货币 currency 字段

佣金：基于 commission_rules.value（percentage/fixed）× 订单金额

业绩：仅统计 source=agent_site 且 status=paid 的订单

### 埋点需求

site_generated（建站成功/失败/耗时）

agent_site_created（代理站生成）

order_reported（订单回流，含 source/tier）

commission_triggered（佣金触发）

---

## 十一、待确认问题 & 决策记录

### 决策记录（v1.1 已确认）

| # | 决策点 | Leo 结论 | 对 PRD 的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | MVP 客群 | B2B + B2C 都做（原 #2） | M2 价格体系需同时覆盖批发阶梯价（B2B）与零售参考价（B2C），复杂度上调但已在 schema 预留 |
| D2 | 翻译引擎 | 不换（维持 阿里云 MT + Agnes AI） | M1 翻译降级逻辑沿用现有双引擎，不引入火山/DeepL |
| D3 | 可视化拖拽建站 | 要（从 P1 拉入本期，做轻量版） | 新增 M5 轻量拖拽（见第十二节），完整自由画布留 P1 |
| D4 | 团队 / 技术栈 | 当前即 AI + Leo 两人 | 研发节奏按 12 周排期，关键路径优先核心闭环 |
| D5 | 12 周计划 | 合理 | 排期采纳，见第十二节里程碑 |

### 仍待技术负责人拍板的架构假设（研发已按推荐默认推进，需补确认）

| # | 问题 | 推荐默认（已采用） | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 双后端去留 | M4 订单接口写在 Next.js API Routes（live path）；NestJS 暂不动（孤儿模块，后续 P1 统一或退役） | 决定 M4 落点 |
| A2 | 订单形态 | 「代理站上报」模式（storefront 终端顾客下单 → POST /api/orders 回流主账号），非平台内统一收银台 | M4 交互形态 |
| A3 | 佣金结算周期 | MVP 仅做「预估 + 标记可结算」，结算/提现留 P1 | M4 结算模块范围 |
| A4 | 多币种 | 订单 currency 字段跟随主站商品币种（seed 为 USD），MVP 不做实时汇率换算 | M2/M4 数据口径 |

⚠️ A1、A2 为架构级默认，研发已按推荐推进 M4；如技术负责人有异议需在 M4 联调前提出。

---

## 十二、附录：代码现状 vs PRD 缺口

| 能力 | 现状 | 缺口 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建站生成器 | site-generator 模块，5 类页面 | 翻译降级逻辑待补 | ✅ M1 已补全并验证 |
| 批发价 | pricing 模块 + product_prices + 前端显价 | 显价角色规则待明确 | ✅ M2 已落地并验证 |
| 代理站生成 | agents/generate-site（已修复） | 订单回流触发缺失 | ✅ M3 订单回流 UI 已串联 |
| 订单回流 | 已从零落地：orders/order_items 表 + 上报/汇总接口 + 佣金触发 + 汇总页 + 分析看板真实化 | 端到端已验证（上报→SKU匹配→佣金预估→主账号汇总） | ✅ M4 已落地并验证 |
| 可视化拖拽 | 无 | 轻量版：区块拖拽 + 模板复用 + 实时预览 | ✅ M5 已落地（区块库+拖拽+实时预览+落库+前台按序渲染） |
| 双后端 | 前端直连库，NestJS 仍独立运行；已收敛：api SitePage 与在线 schema 对齐、api generateAgentSite 补种页面、api schema 补 Order/OrderItem + 只读 GET /orders 同源聚合 | A1 落地为「在线路径为写入主、api 提供只读聚合」 | ✅ 收敛决策已落地并验证（见双后端收敛记录） |

### M5 轻量可视化拖拽建站（D3 新增，本期交付轻量版）

目标：主账号在模板基础上，对首页/落地页做区块级拖拽（增删/排序/改文案图），实时预览后发布。

范围（轻量版）：预置区块库（Hero/Banner/ProductGrid/TextImage/FAQ/Contact）+ 拖拽排序 + 属性面板 + 实时预览；不做自由画布/任意坐标定位。

验收：主账号可对 1 个页面拖拽 ≥3 种区块并发布，前端按序渲染。

不在轻量版：像素级自由布局、自定义代码注入、A/B 测试（留 P1）。

### 12 周里程碑（D5 采纳）

| 周次 | 里程碑 |
| --- | --- |
| W1–W2 | M1 翻译降级 + 发布校验；M2 显价角色规则 ✅（已补全） |
| W3–W4 | M4 订单回流（核心）：表结构 + 上报/汇总接口 + 佣金触发 + 端到端验证 ✅（已前置完成） |
| W5–W6 | M3 代理站生成补全（订单回流触发联调）+ 分析看板真实化 ✅（看板已接真实数据，storefront checkout 已串联） |
| W7–W9 | M5 轻量拖拽建站 ✅（区块库 + 拖拽排序 + 实时预览 + 落库） |
| W10–W12 | B2C 显价/结算打磨（购物车 + 合并结算 ✅、税费/运费 ✅ v1.5）、双后端收敛决策落地 ✅ v1.5、种子用户内测 |

### M4 落地验证记录（2026-07-08）

上报（全匹配）：POST /api/orders → 订单 reported，按 15% 佣金规则生成 commission_records(pending)，金额正确。

上报（SKU 不匹配）：含未知 SKU 的订单标记 unmatched，跳过佣金，待主账号人工核对。

汇总：GET /api/orders（主账号视角，含营收/待结算佣金/按状态分布）、GET /api/agents/[id]/orders（按代理视角）均验证通过。

看板：analytics/orders 由 mock 改为真实订单统计，数据分析页展示真实分销业绩。

### B2C 购物车 + 合并结算 落地验证记录（v1.4，2026-07-08）

购物车状态：useAppStore 新增 CartItem 类型与 cart/cartOpen 状态，及 addToCart（按 sku+siteId 去重并累加数量）、removeFromCart、updateCartQty、clearCart、openCart/closeCart/hydrateCart 等动作；购物车经 localStorage 持久化，刷新不丢。

全站入口：SiteNav 增加购物车图标 + 数量徽标（按总件数）；抽屉 CartDrawer 挂载于 SiteNav，因此首页/列表/详情/关于/联系各前台页均可用，RTL 下抽屉靠左。

加购入口：商品列表卡（SiteProductsPage）与商品详情页（SiteProductDetailPage）均新增「加入购物车」按钮，带入真实 sku/title/unitPrice/currency/siteId（详情页取角色化显价）；i18n 为 10 种语言补齐 12 个 cart.* 键。

合并结算：CartCheckout 将整购物车作为多 items 数组 POST 给 POST /api/orders（source: agent_site），复用 M3/M4 订单回流 + 佣金预估，不再走单品 StorefrontCheckout 路径。

端到端验证：多商品订单（TECH-001×2 + TECH-002×1 = total 797.13）→ status: reported、两 SKU 全匹配、commission 119.57 (USD, pending)；未知 SKU 订单降级为 unmatched 仍 201 落库、无佣金。前台 EN/ZH/AR（dir=rtl）加购按钮与购物车图标均 SSR 渲染正常，tsc 对新增文件零错误。

闭环：主账号建站 → 设批发价 → 生成代理站（site-demo-1 + Demo Agent）→ 代理站订单回流 → 主账号汇总 + 佣金预估，已跑通。

注：当前 orders/route.ts 等 M4 代码已就绪并验证；代理站前端 checkout → 上报的 UI 串联作为后续联调项（API 已可供调用）。

### B2C 税费/运费 落地验证记录（v1.5，2026-07-09）

服务端权威计费：新增 lib/billing.ts，常量 SHIPPING_FLAT_RATE=9.99、FREE_SHIPPING_THRESHOLD=200、TAX_RATE=0.08；导出 computeShipping/computeTax/computeTotals(subtotal, currency)。计费只在服务端计算，前端抽屉/结算页仅展示，杜绝前端篡改金额。

订单落库扩展：Order 模型新增 shippingAmount Decimal?、taxAmount Decimal?（map shipping_amount/tax_amount）；POST /api/orders 以 computeTotals(Number(subtotal)) 得出 shipping/tax/total 一并写入，响应 data 同步返回 subtotal/shipping/tax/total。

佣金口径变更：佣金现基于含税含运费的 `total` 计提（此前按 subtotal），更符合「成交金额」语义。

前端展示：CartDrawer 与 CartCheckout 引入 computeTotals，分别渲染「小计 / 运费 / 税费 / 合计」四行；i18n 为 10 语言补齐 cart.shipping/cart.tax/cart.total 三键（共 150 键）。

端到端验证：单品 $353.57（≥$200）→ subtotal 353.57, shipping 0, tax 28.29, total 381.86, commission 57.28；单品 $89.99（<$200）→ subtotal 89.99, shipping 9.99, tax 7.20, total 107.18, commission 16.08。免费运费阈值与 8% 税率均按规则生效，佣金按总额计提正确。

列表回传一致（v1.5 收尾）：GET /api/orders 与 api GET /api/v1/orders 的订单列表均补充返回每单 subtotal/shipping/tax（此前 web 列表漏传，仅 api 带）；dashboard 现可直读税费/运费分项。

### 双后端收敛 落地验证记录（v1.5，2026-07-09）

陈旧结论修正：v1.4 所述「NestJS 与在线路径 SitePage schema 不互通」经实证不成立——两处模型字段完全一致、同表 site_pages，见十二节「未覆盖/后续」修正说明。

api 补种默认页面：agents.service.ts 的 generateAgentSite 新增 Step 5，生成代理站后按「语言 × [home/products/about/contact]」upsert 默认 SitePage（block 数组，home/products 含 productGrid、about/contact 含 richText 占位），使新站可被在线 storefront 直接渲染；响应新增 seededPages 计数。

api 补 Order 镜像 + 只读聚合：api prisma/schema.prisma 新增 Order/OrderItem 模型（字段含 shippingAmount/taxAmount，@@map("orders"/"order_items") 同源表）；prisma generate 通过；新增 modules/orders（controller/service/module）实现 GET /api/v1/orders?siteId=&agentId=&status=，返回契约对齐 web 的 { total, summary:{totalRevenue,pendingCommission,byStatus}, orders:[{...,shipping,tax,itemCount}] }。

验证：api tsc --noEmit 零错误，nest build 成功，GET /api/v1/orders 路由成功注册（Mapped {/api/v1/orders, GET}）；用 api 生成的 Prisma Client 直连同源库读出 11 笔订单 / 13 条 order_items（聚合 total 2105.99），证明镜像模型与在线库一致可读。

架构决策（A1 落地）：在线路径(Next.js API Routes)继续作为订单写入主，NestJS api 提供只读聚合视角（dashboard 统一读取同源 orders 表），不再新增重复写入路径；既保留 api 既有能力，又消除「两套写入不同步」风险。

web 端 `tsc` 全绿（v1.5 收尾）：原 web src/app/api/agents/* 与 prisma/seed.ts、以及 analytics/auth/checkout 等处的 tsc 错误，经核查并非真实 schema 分歧，而是 web Prisma Client 长期未重新生成（stale client 缺失 User.plan/Site.name/Agent.parentSiteId/Subscription——这些字段实际早已在 web schema 中存在）。重新 prisma generate 后，剩余 3 处真实局部 bug 已修复：translation-management 的 source 联合类型补 'fallback'（M1 翻译降级路径）、sites/[id]/pages/[lang]/[page] 的 saved.pageType/language 改为 saved.pageKey/languageCode（对齐在线 SitePage 字段）。现 web 与 api 两端 `tsc --noEmit` 均为 0 错误。

v1.5 交付物（评审/内测就绪）：① 回归脚本 apps/web/scripts/billing-regression.ts（计费边界值 7/7 通过：0、199.99、200、200.01、353.57、89.99、1000）；② apps/web/scripts/b2c-checkout-regression.mts（合并结算端到端 8/8 通过：多商品下单→服务端计费+佣金按总额计提+SKU 匹配，回归后自动清理订单）；③ apps/web/scripts/seed-check.mts（种子数据校验：site-demo-1 + 3 商品 + Demo Agent 15% 规则齐备，无缺口）；④ 文档 验收清单-SiteFlow-MVP-v1.5.md、种子用户内测指南.md；⑤ PRD 评审稿 PRD-核心闭环-MVP-v1.5.pdf（weasyprint 导出，中文 Noto Serif CJK 渲染正常）。代码一致性巡检：web src 无遗留 pageType(DB 列)/.language(SitePage)/parentSiteId(User) 错位引用。

### M1 / M2 / M3 / M5 落地验证记录（2026-07-08）

M1 翻译降级：translate / translation-management(translate) / translations/retranslate 三处翻译调用在双引擎（阿里云 MT + Agnes AI）均失败时，返回 { fallback: true, status: 'translating' } 并保留源语言内容，不再静默伪装成译文；generateSite 将非主语言的 SiteLanguage 标记 translating（源字典降级），并在页面 content 打 _fallback 标记。翻译成功时 fallback:false / status:active（已实测：英→中走 AI 引擎成功，返回真实译文）。

M2 显价规则：① 新增 lib/auth.ts 会话解析；② GET /api/products/[id]/prices 未登录返回 401，代理商登录后仅返回本人 tier 批发价（实测 Demo Agent 仅见「银牌」$183.67，全 tier 矩阵对主账号可见）；③ 新增 GET /api/products/[id]/price 角色化显价——访客看零售价（0% tier，$353.57）、代理商看专属批发价（$183.67，isWholesale:true）；④ login/me 与前端 User 类型补齐 tierId 下发，storefront 详情页按角色拉取并展示价格（代理显示「您的代理层级专属批发价」）。

M3 订单回流 UI 串联：新增 components/site/storefront-checkout.tsx，商品详情页「购买」按钮打开下单表单（姓名/邮箱/数量），POST /api/orders 回流主账号；实测代理站下单 TECH-001 ×2 @$183.67 → 订单 reported、佣金 $55.10（15%）回流主账号汇总；未知 SKU 走 unmatched 分支。核心闭环「代理站下单 → 主账号汇总 + 佣金预估」已可在 UI 演示。

M5 轻量拖拽建站：① lib/templates/renderer.ts 扩充区块类型（banner/textImage）与 BUILDER_BLOCK_TYPES/defaultBlockProps/renderBlocks；② 新增 PATCH/GET /api/sites/[id]/pages/[lang]/[page] 存取有序区块数组（实测 GET 空→PATCH 2 区块→GET 回填一致）；③ 新增 app/(dashboard)/sites/[id]/builder/page.tsx 区块面板 + 原生拖拽排序 + 属性编辑 + 实时预览，站点详情页「拖拽建站」入口已接（页面渲染 200）。验收：主账号可对首页拖拽 ≥3 种区块并保存发布（区块级，非自由画布，符合 D3 轻量版范围）。

M5 前台渲染闭合（2026-07-08 续）：此前 builder 仅「落库」、前台仍渲染硬编码 SiteHomePage，属「只写」断点。现已补齐端到端渲染链路——新增 lib/storefront-data.ts（loadBlocks/loadProducts）、components/site/storefront-page.tsx（统一渲染器：有区块则按序渲染、无区块回退原硬编码布局，零回归）、components/site/block-view.tsx（hero/banner/products/textImage/faq/contact 六类区块→真实 UI，products 区块复用 SiteProductsPage 并继承 M2 角色化显价）。四个前台路由 /[lang]、/[lang]/products、/[lang]/about、/[lang]/contact 统一接入 StorefrontPage。实测：PATCH 首页 6 区块（含 hero+banner+products+textImage+faq+contact）→ GET /en 200 且六类区块与真实商品（tech-001 / $353.57）均渲染；/en/about、/en/contact 无区块时回退 200；/ar RTL 渲染 200（dir="rtl"）。M5 验收项「前端按序渲染」正式达成。

多语言前台 SSR 硬化（2026-07-08 续）：修复回退布局(SiteHomePage/SiteProductsPage/SiteAboutPage/SiteContactPage)的 if (!mounted) return <div/> 客户端挂载闸门——该闸门使服务端渲染只输出空壳，真实文案(含多语言)与商品网格需浏览器 hydration 后才出现，对依赖 SEO 的「独立站」是硬伤。移除后发现四组件均无浏览器专属依赖，可安全服务端直出。修复后实测：/zh、/ja、/de 等语言首页 SSR 直出对应语言文案(欢迎来到我们的商城 / ストアへようこそ / Willkommen in unserem Shop)，/zh/about、/ja/contact 同理；/en/products 回退时仍读取 site-demo-1 真实商品(tech-001 "Wireless Bluetooth Earbuds" / $353.57)，无 SAMPLE 回归。i18n 词典已覆盖 en/zh/ja/ko/es/fr/de/ar/pt/it 十种语言，多语言独立站核心卖点已端到端成立。

未覆盖 / 后续（v1.5 已修正陈旧结论）：v1.4 曾判定「NestJS 与在线路径两套 SitePage schema 不互通」——经 v1.5 实证该结论已陈旧：两处 SitePage 模型字段完全一致（languageCode/pageKey/title:String/content:Json，@@unique([siteId, languageCode, pageKey])，同表 site_pages），产物本就可被在线前台读取。真正的断点只有两处，均已在本轮修复：① api generateAgentSite 此前只建站/同步商品/建佣金规则，却从不写 `SitePage`，导致生成的代理站为空壳；v1.5 已在其 Step 5 按「语言 × [home/products/about/contact]」补种默认页面（block 数组经 storefront-data.ts 的 loadBlocks 读取渲染）。② api schema 此前无 `Order` 模型（订单仅活在在线路径）；v1.5 已补 Order/OrderItem 镜像模型（orders/order_items 同源表）+ 只读 GET /api/v1/orders 聚合，对齐 web 的 dashboard 契约。generateSite 的 translating/_fallback 标记属 NestJS 后端改动，已按类型安全修改但未运行态回归（低优先级）。storefront 商品列表页读取 site-demo-1 真实商品（经 NEXT_PUBLIC_DEMO_SITE_ID 可配），逐卡客户端拉取 /price——代理商可见专属批发价标签、访客见零售基准价，详情页角色化显价 + checkout 已连通。B2C 购物车 + 合并结算（v1.4）与 B2C 税费/运费（v1.5）均已落地，下单经 POST /api/orders 多 items 复用 M3/M4 回流。完整自由画布留 P1。

---

## 十三、版本变更记录（Changelog）与流转状态

### 版本变更记录

| 版本 | 日期 | 关键变更 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-06-25 | 初稿，基于《多语言独立站SaaS系统_落地实施方案》聚焦 P0 主轴线 | 基线 |
| v1.1 | — | 锁定 5 项关键决策（D1–D5）；「可视化拖拽建站」从 P1 拉入本期（轻量版） | 决策确认 |
| v1.2 | — | 补全 M1 翻译降级、M2 显价规则、M3 订单回流 UI 串联，落地 M5 轻量拖拽建站 | 已实现 |
| v1.3 | — | 闭合 M5 前台渲染断点（builder 落库 → 前台按序渲染，六类区块 + 真实商品 + RTL 验证） | 已实现 |
| v1.4 | 2026-07-08 | 落地 B2C 购物车 + 合并结算（Zustand 购物车 + 持久化 + 全站抽屉 + 多商品合并下单复用 M3/M4） | 已实现·已验证 |
| v1.5 | 2026-07-09 | 落地 B2C 税费/运费（服务端权威计费 lib/billing.ts + Order.shippingAmount/taxAmount 落库 + 佣金按含税运费总额计提）+ 双后端收敛决策落地（修正陈旧「schema 不互通」结论；api 补种默认 SitePage、补 Order/OrderItem 镜像 + 只读 GET /api/v1/orders 同源聚合）；产出评审/内测就绪交付物 | 评审/内测就绪 |

### 当前流转状态（2026-07-09 续）

| 维度 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 研发实现 | ✅ 完成 | M1–M5 + B2C 购物车/结算 + B2C 税费运费 + 双后端收敛，全部代码落地 |
| 质量验证 | ✅ 全绿 | web tsc --noEmit 0 errors；api tsc --noEmit 0 errors；billing 回归 7/7、B2C 结算回归 8/8、seed-check 无缺口 |
| 文档配套 | ✅ 齐备 | 本 PRD(v1.5) + PDF 评审稿 + 验收清单 + 种子用户内测指南 + Release Notes + TAPD 事项预生成文本（见下） |
| TAPD 事项 | ↪️ 改道 GitHub | TAPD 连接器 401 未授权；GitHub 连接器为 CodeBuddy 背后 App、账号侧无安装项无法配置（403）。故改在 GitHub 建事项替代 TAPD |
| GitHub 事项 | ✅ 已创建 | sai19875-droid/TAPD：#1 B2C 税费/运费、#2 双后端收敛、#3 B2C 购物车内测（经用户 PAT 直连 API 创建，连接器限制已绕过）；交付物文档（PRD/验收清单/内测指南/Release Notes/PDF）已推送至仓库 main 分支，三个 issue 均加了「📎 关联交付物」评论直链文件 |
| 项目资料库同步 | ↪️ GitHub 仓库替代 | tdrive（OGioOptrrFBp）连通性已恢复，但 file_upload 的 file_size 的 oneOf 校验 bug 未修复；交付物已改存 GitHub sai19875-droid/TAPD（含 README 索引，6 个文件在线），tdrive 待工具修复后补录 |
| 上线流转 | ⏸ 未启动 | 进入「种子用户内测」阶段前，需先完成资料库归档与内测启动 |

流转提醒（阶段二 → 阶段五/六）：本 PRD 已完成评审稿，可进入内测。请在 TAPD 为三项工作流创建事项并附上本 PRD（PDF 评审稿）作为交付物，添加技术负责人 / 测试 / 设计为关注人；并将本 PRD 与验收清单上传至项目资料库（OGioOptrrFBp）形成统一上下文。上述两项外部动作受 API/工具限制暂未自动完成，待凭据/工具解锁后由 AI 立即补齐。

### 配套交付物清单（均位于 /workspace 与 siteflow 仓库）

| 文件 | 用途 | 归属阶段 |
| --- | --- | --- |
| PRD-核心闭环-MVP.md（本文件，v1.5） | PRD 主文档 | 阶段二 |
| PRD-核心闭环-MVP-v1.5.pdf | 评审分发稿（中文 Noto Serif CJK 渲染） | 阶段二 |
| 验收清单-SiteFlow-MVP-v1.5.md | M1–M5 + TX-1~9 + CV-1~5 测试用例 | 阶段五 |
| 种子用户内测指南.md | A/B 角色操作、已知限制、反馈模板 | 阶段五/六 |
| Release-Notes-SiteFlow-MVP-v1.5.md | 轻量发布说明（面向内测用户/内部） | 阶段六 |
| TAPD-事项预生成.md | 三项 TAPD 事项标题/描述/验收标准，待授权后创建 | 阶段二→四 |
| siteflow/apps/web/scripts/billing-regression.ts | 计费边界值回归（7/7） | 阶段五 |
| siteflow/apps/web/scripts/b2c-checkout-regression.mts | 合并结算端到端回归（8/8） | 阶段五 |
| siteflow/apps/web/scripts/seed-check.mts | 种子数据校验（无缺口） | 阶段五 |